(BM02)

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN**

Tên lớp: 202010503150004 Khóa: K13

Tên nhóm: 6

Họ và tên thành viên trong nhóm: Lê Thị Ngọc Ánh

Vũ Văn Kiên

Phan Thị Quý

Trần Thị Phương Thanh

Tạ Văn Toàn

Tên chủ đề: ***Phân tích và thiết kế hệ thống*** dogonoithatdongky.com

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | | **Phương pháp thực hiện** |
| 1🡪 3 |  | **Khảo sát hệ thống** | |  |
|  | Trần Thị Phương Thanh | Lập kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web |
|  | Lê Thị Ngọc Ánh | Thiết kế phiếu điều tra và BM01 | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web |
|  | Phan Thị Quý | Cắt ảnh web và BM02 Khảo sát hệ thống | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web |
|  | Vũ Văn Kiên | Viết các mục tiêu, đối tượng khảo sát, kết quả sơ bộ, hoạt động của hệ thống và BM04 trang 1 | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web |
|  | Tạ Văn Toàn | Các yêu cầu chức năng và phi chức năng | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web |
| 4🡪7 |  | **Mô hình hóa use case** | |  |
|  | Trần Thị Phương Thanh | Mô tả use case Xem danh mục và Quản lý đơn hàng | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, mô tả use case |
|  | Lê Thị Ngọc Ánh | Mô tả use case Xem sản phẩm và Quản lý tài khoản người dùng | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, mô tả use case |
|  | Phan Thị Quý | Mô tả use case Tìm kiếm và Bảo trì tin tức | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, mô tả use case |
|  | Tạ Văn Toàn | Mô tả use case Đặt hàng và Bảo trì danh mục | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, mô tả use case |
|  | Vũ Văn Kiên | Mô tả use case Xem tin tức và Bảo trì sản phẩm | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, mô tả use case |
|  | Các thành viên trong nhóm | Vẽ biểu đồ:   * Các use case chính * Các use case thứ cấp * Phân rã một số use case   BM02 Mô hình hóa use case và BM04 trang 2 | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ các biểu đồ. |
| 8🡪11 |  | **Phân tích use case** | |  |
|  | Trần Thị Phương Thanh | Phân tích use case Xem danh mục và Quản lý đơn hàng | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, dựa vào phần mô tả use case. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ trình tự và biểu đồ lớp phân tích |
|  | Lê Thị Ngọc Ánh | Phân tích use case Xem sản phẩm và Quản lý tài khoản người dùng | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, dựa vào phần mô tả use case. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ trình tự và biểu đồ lớp phân tích |
|  | Phan Thị Quý | Phân tích use case Tìm kiếm và Bảo trì tin tức | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, dựa vào phần mô tả use case. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ trình tự và biểu đồ lớp phân tích |
|  | Tạ Văn Toàn | Phân tích use case Đặt hàng và Bảo trì danh mục | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, dựa vào phần mô tả use case. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ trình tự và biểu đồ lớp phân tích |
|  | Vũ Văn Kiên | Phân tích use case Xem tin tức và Bảo trì sản phẩm | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, dựa vào phần mô tả use case. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ trình tự và biểu đồ lớp phân tích |
|  | Các thành viên trong nhóm | Vẽ biểu đồ các lớp Entity của hệ thống  Vẽ biểu đồ các lớp phân tích:   * Nhóm use case chính * Nhóm use case thứ cấp   BM02 Phân tích use case và BM04 trang 3 | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ các biểu đồ. |
| 12🡪15 |  | **Thiết kế giao diện** | |  |
|  | Trần Thị Phương Thanh | Thiết kế giao diện use case Xem danh mục và Quản lý đơn hàng | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, dựa vào phần mô tả use case. * Sử dụng phần mềm Balsamiq Mockups 3 để vẽ phần hình dung màn hình. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ lớp màn hình và biểu đồ cộng tác giữa các màn hình |
|  | Lê Thị Ngọc Ánh | Thiết kế giao diện use case Xem sản phẩm và Quản lý tài khoản người dùng | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, dựa vào phần mô tả use case. * Sử dụng phần mềm Balsamiq Mockups 3 để vẽ phần hình dung màn hình. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ lớp màn hình và biểu đồ cộng tác giữa các màn hình |
|  | Phan Thị Quý | Thiết kế giao diện use case Tìm kiếm và Bảo trì tin tức | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, dựa vào phần mô tả use case. * Sử dụng phần mềm Balsamiq Mockups 3 để vẽ phần hình dung màn hình. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ lớp màn hình và biểu đồ cộng tác giữa các màn hình |
|  | Tạ Văn Toàn | Thiết kế giao diện use case Đặt hàng và Bảo trì danh mục | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, dựa vào phần mô tả use case. * Sử dụng phần mềm Balsamiq Mockups 3 để vẽ phần hình dung màn hình. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ lớp màn hình và biểu đồ cộng tác giữa các màn hình |
|  | Vũ Văn Kiên | Thiết kế giao diện use case Xem tin tức và Bảo trì sản phẩm | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web, dựa vào phần mô tả use case. * Sử dụng phần mềm Balsamiq Mockups 3 để vẽ phần hình dung màn hình. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ lớp màn hình và biểu đồ cộng tác giữa các màn hình |
|  | Các thành viên trong nhóm | Vẽ biểu đồ điều hướng giữa các màn hình:   * Nhóm use case chính * Nhóm use case thứ cấp   BM02 Thiết kế giao diện và BM04 trang 4 | | * Thu thập, nghiên cứu tài liệu trên trang web. * Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ các biểu đồ. |
|  | | | *Ngày…..tháng…..năm 2019*  **XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | |